}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luis Aguirre, Francisco Carrasco,Benjamin Contreras,Nicolas Arriagada |
| --- | --- |
| Rut | 21.799.988-k, 21.626.175-5,21.665.910-4, 21.408.657-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Hydra — Sistema de monitoreo cardíaco y gestión de prótesis ortopédicas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (aplicaciones móviles, de escritorio y web), administración de bases de datos, seguridad de la información y ciberseguridad, e integración de sistemas embebidos (IoT). |
| Competencias | Análisis y diseño de soluciones de software; desarrollo e implementación de aplicaciones; administración de bases de datos; aplicación de medidas de seguridad y protección de datos; integración de hardware y software; gestión de proyectos de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las personas con afecciones cardíacas o usuarias de prótesis requieren un monitoreo permanente de su estado; la detección tardía de anomalías puede derivar en emergencias. Hydra permite medir las pulsaciones (BPM) con un sensor ESP32 y alertar oportunamente a familiares y personal clínico, mejorando la calidad de vida y la respuesta ante situaciones críticas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Hydra es un sistema integral de monitoreo cardíaco y gestión de prótesis. Está compuesto por una aplicación móvil que registra las pulsaciones mediante un sensor ESP32 (Bluetooth/WiFi), un panel de monitoreo en tiempo real para familiares con ubicación GPS, una aplicación de escritorio y un sitio web de administración para gestionar pacientes, empleados, roles y documentos clínicos, un catálogo de prótesis cuyas solicitudes son aprobadas por un autorizador, y un canal de alertas clínicas (información, emergencia y ambulancia) para cuidadores. El objetivo es entregar a pacientes, familiares y personal clínico una plataforma integral, segura y de fácil uso. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto permite aplicar las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: programación full-stack, modelado y administración de bases de datos, seguridad de la información (encriptación de datos sensibles), integración hardware-software (IoT) y gestión de proyectos, resolviendo un problema real del ámbito de la salud. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto surge del interés por el desarrollo de software orientado a sistemas de salud y soluciones IoT, y permite integrar los conocimientos adquiridos en programación, bases de datos y seguridad en una aplicación con impacto social directo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Se utiliza un stack tecnológico accesible y gratuito (Angular, Ionic, Java/Spring Boot, Electron, HTML y JavaScript), con despliegue en la nube (Render) y control de versiones en GitHub. El sensor ESP32 es económico y ampliamente documentado, y el equipo cuenta con los conocimientos de la carrera y una metodología ágil para iterar en cada módulo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar el sistema Hydra, una plataforma integral de monitoreo cardíaco y gestión de prótesis que permita registrar las pulsaciones de los pacientes en tiempo real y apoyar la atención clínica del personal de salud. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Desarrollar una aplicación móvil que capture las pulsaciones (BPM) mediante un sensor ESP32 y las envíe al servidor central. 2. Implementar un panel de monitoreo en tiempo real para familiares con visualización de ubicación GPS y estado del paciente. 3. Construir módulos administrativos (web y escritorio) para gestionar pacientes, empleados, roles y documentos clínicos con datos encriptados. 4. Implementar un catálogo de prótesis con flujo de solicitud y aprobación o rechazo por parte del autorizador. 5. Desarrollar un canal de alertas clínicas (información, emergencia y ambulancia) para el panel del cuidador. 6. Asegurar la protección de los datos mediante encriptación y buenas prácticas de seguridad. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, organizada en sprints semanales. Las etapas son: (1) levantamiento y análisis de requisitos, que incluye la elaboración de casos de uso de alto nivel y extendidos; (2) diseño de la arquitectura y del modelo de datos; (3) desarrollo iterativo de los módulos (backend, aplicación móvil, escritorio y web); (4) integración del sensor ESP32 vía Bluetooth y WiFi; (5) pruebas funcionales y de seguridad; y (6) despliegue en la nube y documentación final. El avance se valida con el docente en hitos y en reuniones de equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Proceso de negocio con las mejoras añadidas. | Definir cómo será el negocio una vez que se implemente la mejora (sistema). |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Avance | Informe final APT | Tercera fase de la definición de proyecto | Entregar un informe relacionado con nuestro APT |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |
| Final | Documento presentación APT | Última fase y entrega de nuestro documento APT | Presentar nuestro APT |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y diseño de soluciones de software | Levantamiento de requisitos y casos de uso | Reuniones con el docente, definición del alcance y elaboración del documento de casos de uso de alto nivel y extendidos. | Documentos, herramientas de ofimática, GitHub | Semanas 1 a 2 | Luis Aguirre (Jefe de proyecto) | Requiere validación del docente en el hito 1 |
| Administración de bases de datos | Diseño e implementación de la base de datos | Modelo entidad-relación y creación de las tablas (pacientes, empleados, roles, BPM, solicitudes y prótesis). | SQL, Spring Data, base de datos relacional | Semanas 2 a 4 | Francisco Carrasco | Base de datos compartida por todos los módulos |
| Desarrollo de aplicaciones | Desarrollo del backend (API REST) | Implementación de los endpoints CRUD y del servicio de criptografía para el resguardo de los datos sensibles. | Java, Spring Boot, Render | Semanas 4 a 7 | Francisco Carrasco y Benjamin Contreras | Se expone como servicios para móvil, escritorio y web |
| Desarrollo de aplicaciones | Desarrollo de la aplicación móvil de monitoreo | Pantalla de monitoreo cardíaco, conexión Bluetooth/WiFi con el ESP32, envío de lecturas y dashboard para familiares. | Ionic, Angular, Capacitor, ESP32 | Semanas 6 a 10 | Luis Aguirre y Benjamin Contreras | Principal módulo orientado al paciente |
| Integración de hardware y software | Integración del sensor ESP32 | Programación del ESP32 para medir el pulso, transmitir los BPM por Bluetooth y WiFi y reportar el nivel de batería. | ESP32, sensor de pulso, Arduino IDE | Semanas 8 a 11 | Nicolás Arriagada | Depende de la disponibilidad del hardware |
| Seguridad de la información | Encriptación y protección de datos | Encriptación de RUT, teléfono, correo y contraseñas, y autenticación por roles en los accesos al sistema. | Servicio de criptografía, Spring Security | Semanas 10 a 13 | Benjamin Contreras | Datos sensibles según normas de protección de datos |
| Desarrollo de aplicaciones | Módulos administrativos (web y escritorio) | Gestión de pacientes, empleados, roles, documentos y fotografías; catálogo de prótesis y canal de alertas clínicas. | HTML, JavaScript, Electron, Angular | Semanas 9 a 14 | Luis Aguirre y Nicolás Arriagada | Incluye el panel del autorizador y del cuidador |
| Implementación y mantención de sistemas | Pruebas, despliegue y documentación | Pruebas funcionales y de seguridad, despliegue en la nube, manual de usuario y preparación de la defensa final. | Render, GitHub, documentación | Semanas 14 a 18 | Equipo completo | Entrega final y presentación del proyecto |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requisitos y casos de uso | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la base de datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend (API REST) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| App móvil de monitoreo BPM |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del sensor ESP32 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encriptación y seguridad de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Módulos administrativos (web/escritorio) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas, despliegue y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.